横浜市バリアフリー基本構想について

資料４

１．横浜市の検討体制

横浜市福祉のまちづくり推進会議

＜条例に基づく附属機関＞

福祉のまちづくりの推進に関する基本的事項を調査・審議する。

横浜市バリアフリー検討協議会

基本構想に関する検討を行い、専門的見地からの意見を聴取する。

重点整備地区毎の地区部会

各地区の基本構想に関する具体的な検討を行い、意見を聴取する。

検討状況の報告等

検討状況の報告等

２．基本構想の策定状況

横浜市では、１区１地区でバリアフリー基本構想を策定することを目標に作業を進めており、これまで、市内14地区において基本構想を策定しました。

現在、２地区で検討作業を行っています。

策定済み地区【14地区】

| 地 区 名 |  | 該当区 | 開始 | 策定 | 整備目標年次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 関内駅周辺 | 中区 | H15.8 | H16.8 | 平成22年 |
| ２ | 鶴見駅周辺 | 鶴見区 | H15.9 | H16.8 | 平成22年 |
| ３ | 横浜駅周辺 | 西区 | H16.2 | H18.8 | 平成22年 |
| ４ | 新横浜駅周辺 | 港北区 | H16.3 | H18.8 | 平成22年 |
| ５ | 三ツ境駅周辺 | 瀬谷区 | H17.6 | H19.3 | 平成22年 |
| ６ | 上大岡駅・港南中央駅周辺 | 港南区 | H18.8 | H20.5 | 平成22年 |
| ７ | 戸塚駅周辺 | 戸塚区 | H18.7 | H20.5 | 平成22年 |
| ８ | 都筑区タウンセンター | 都筑区 | H20.6 | H22.5 | 平成26年 |
| ９ | 星川駅周辺 | 保土ケ谷区 | H21.4 | H23.3 | 平成27年 |
| 10 | 本郷台駅周辺 | 栄区 | H21.7 | H23.8 | 平成28年 |
| 11 | 大口駅・子安駅周辺 | 神奈川区 | H22.2 | H23.12 | 平成28年 |
| 12 | 二俣川駅周辺 | 旭区 | H22.8 | H24.5 | 平成29年 |
| 13 | 金沢八景駅・金沢文庫駅周辺 | 金沢区 | H22.10 | H25.3 | 平成29年 |
| 14 | いずみ中央駅・立場駅周辺 | 泉区 | H23.8 | H25.3 | 平成29年 |

策定中の地区【２地区】

| 地 区 名 |  | 該当区 | 開始 | 策定 (予定) | 直近の 作業・予定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 杉田駅・新杉田駅周辺 | 磯子区 | H24.7 | H26.3 | 第５回地区部会（H25秋） |
| 16 | 阪東橋駅・黄金町駅周辺 | 南区 | H25.7 | H27.3 | 第２回地区部会（H25秋） |